| - TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ - CÔNG TY CPĐTXD&PTĐT SÔNG ĐÀ Số: /QĐ-HĐQT | - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ.

(Tại phiên họp HĐQT thường kỳ Quý III/2010)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;

- Nghị quyết số: 45/NQ-HĐQT ngày 16/8/2010 của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên hợp thường kỳ quý III/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ quý III năm 2010 như sau:

1. Kiểm điểm tình hình thực hiện quý II và 06 tháng đầu năm 2010.

1.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu quý II/2010

- Giá trị đầu tư thực hiện:  182,516 tỷ đồng /KH: 131,298 tỷ đồng    đạt 139%

- Giá trị SXKD thực hiện:   52,169  tỷ đồng /KH: 75,830 tỷ đồng        đạt   69%

- Doanh thu thực hiện:          47,701  tỷ đồng /KH: 68,970 tỷ đồng         đạt   69%

- Tiền về TK thực hiện:     160,532 tỷ đồng /KH 260 tỷ đồng             đạt   62%

- Lợi nhuận thực hiện:        17,054 tỷ đồng /KH: 27,950 tỷ đồng      đạt  61%

- Nộp NSNN thực hiện:   95,340 tỷ đồng /KH: 21,448 tỷ đồng        đạt 445%

1.2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu 06 tháng đầu năm:

Giá trị SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty đạt được không cao, kết quả cụ thể như sau:

- Giá trị đầu tư:  267,575 tỷ đồng  đạt  44% KH năm, tăng trưởng  165% so với cùng kỳ năm 2009

- Giá trị SXKD:   93,083  tỷ đồng   đạt  19% KH năm, tăng trưởng   -12% so với cùng kỳ năm 2009

- Doanh thu:          85,058  tỷ đồng	đạt   19% KH năm, tăng trưởng    -12% so với cùng kỳ năm 2009

- Tiền về TK:     236,421 tỷ đồng 	đạt   35% KH năm, tăng trưởng  99% so với cùng kỳ năm 2009

- Lợi nhuận:        30,780 tỷ đồng	đạt   31% KH năm, tăng trưởng  39% so với cùng kỳ năm 2009

- Nộp NSNN:   117,156 tỷ đồng	đạt 102% KH năm, tăng trưởng 192% so với cùng kỳ năm 2009

Kế hoạch SXKD quý II và 06 tháng đầu năm đạt thấp, là do một số dự án trọng điểm của Công ty không khởi công được đúng tiến độ, các thủ tục đầu tư triển khai chậm, vướng việc rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội mở rộng; tiến độ thi công các dự án đã đầu tư chậm như: Dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, dự án Tòa nhà 25 Tân Mai phải chuyển đổi chức năng công trình. Song HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và CBCNV, nên trong 6 tháng đầu năm giá trị đầu tư đã đạt được tương đối khá, nộp NSNN hoàn thành kế hoạch năm; Công ty đã xúc tiến đầu tư thêm một số dự án như: Hoàn thành đưa Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông vào sử dụng trong tháng 10, tập trung thi công móng và tầng hầm dự án 25 Tân Mai trong quý IV, khu Công viên – Văn hóa – Du lịch – Thể thao (15,7ha) tại Quận 8 – thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị sinh thái Sông Đà – Hòa Bình tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình và một số dự án BT khác.

1.3 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư tại các dự án:

- 	Dự án tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông:

+ Hoàn thành xây trát toàn nhà;

+ Hoàn thành cơ bản công tác lắp đặt các thiết bị, hệ thống: Điện, nước, điện thoại, intercom, âm thanh, camera, PCCC…

-	Dự án Khu nhà ở 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội:

+ Hoàn thành thi công cọc khoan nhồi đại trà;

+ Cơ bản hoàn thành thủ tục xác định giá trị tiền sử dụng đất.

-	Dự án Khu nhà ở cao tầng đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú – Hà Đông:

+ Đang xin cấp giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn I.

+ Triển khai lập TKCS và dự án đầu tư.

-	Dự án Khu đô thị Nam An Khánh:

+ Nhận bàn giao mặt bằng dự án;

+ Triển khai khoan khảo sát địa chất công trình; triển khai TKCS và lập dự án đầu tư.

-	Dự án cải tạo Khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội:

+ Thỏa thuận đền bù hỗ trợ tạm cư, tái định cư đã có 47/54 hộ dân đồng thuận đạt 87%.

+ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

* 	Đối với các dự án khác hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2010:

2.1    Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu quý III/2010:

- Giá trị đầu tư:  	128,979 tỷ đồng

- Giá trị SXKD: 	          65 tỷ đồng

- Doanh thu:       	   59,200 tỷ đồng

- Tiền về tài khoản:          175 tỷ đồng

- Lợi nhuận:                     17,1 tỷ đồng

- Nộp NSNN:               36,047 tỷ đồng

Căn cứ tình hình thực tế HĐQT đánh giá, doanh thu và lợi nhuận năm 2010 sẽ khó đạt được như kế hoạch đã đề ra. HĐQT đã thảo luận và thống nhất sẽ điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2010, thời điểm điều chỉnh sau 09 tháng đầu năm 2010. Để kế hoạch điều chỉnh đảm bảo thực hiện được, cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể sát thực với từng dự án, có tính đến yếu tố dự phòng, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai đầu tư đối với các dự án có khả năng tạo doanh thu và lợi nhuận như: Dự án khu đô thị Nam An Khánh, dự án Khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình….

2.2    Mục tiêu tiến độ của các dự án:

  - Mục tiêu các dự án trọng điểm:

- Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông:

-	Hoàn thiện toàn bộ công trình và bàn giao khu căn hộ: Tháng 8/2010

-	Triển khai kinh doanh 5 tầng đế: Tháng 10/2010

- Khu nhà ở 25 Tân Mai, Hà Nội:

- Hoàn thành công tác xin cấp phép xây dựng và nộp tiền sử dụng đất.

- Triển khai thi công móng và tầng hầm: Tháng 8/2010

- Khu nhà hỗn hợp cao tầng đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú - Hà Đông.

- Hoàn thành xin cấp giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn I;

- Thẩm định thiết kế cơ sở và dự án đầu tư;

- Triển khai thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán;

- Lập và phê duyệt TKBVTC và dự toán chi tiết phần cọc, móng và tầng hầm.

- Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

- Hoàn thành TKCS và lập dự án đầu tư;

- Hoàn chỉnh thiết kế BVTC và dự toán chi tiết.

- Khu công viên – Văn hóa – Du lịch – Thể thao (15,7ha) tại Quận 8, Tp HCM:

- Triển khai thi công một số hạng mục của dự án.

- Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình:

- Hoàn thành phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Thực hiện công tác đền bù GPMB giai đoạn 1 (40ha).

- Khởi công dự án vào Quý IV/2010.

- Khu đô thị sinh thái Sông Đà – Hòa Bình tại huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình:

- Triển khai công khoan khảo sát địa hình lập nhiệm vụ Quy hoạch của dự án.

- Cải tạo khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội.

- Hoàn thành thỏa thuận với 07 hộ dân còn lại;

- Hoàn thành xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án;

- Tiến hành chi trả tiền hỗ trợ đền bù GPMB cho các hộ dân;

- Trình phê duyệt TKCS và dự án đầu tư.

- Khu nhà ở hỗn hợp Xi măng – Sông Đà tại Phan Đình Giót, Thanh Xuân, HN.

- Hoàn thành phê duyệt QHTMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình;

- Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án;

- Triển khai TKCS và lập dự án đầu tư;

- Khu nhà ở Đô thị - Sông Đà tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội:

- Hoàn thành phê duyệt QHTMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình;

- Khoan khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác TKCS và lập dự án đầu tư;

- Tổ hợp cao ốc Sông Đà – CNT, An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh:

- Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình.

- Phê duyệt QHTMB tỷ lệ 1/500.

- Hoàn thành khoan khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư.

- Khu Trung tâm truyền thông đa phương tiện (3,6ha) tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội:

-	Hoàn thiện các thủ tục hợp tác với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC để xúc tiến các hoạt động chuẩn bị đầu tư.

  - Mục tiêu các dự án khác:

- Khu đất nhà G9-G10, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Hoàn thiện QH TMB tỷ lệ 1/500 và phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ

- Xin chủ trương đầu tư một số các dự án BT tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp cận các dự án của một số đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà.

3. Về công tác tài chính Quý II/2010:

- Xử lý tiền tạm ứng quá hạn hoàn thành trong Quý IV/2010.

- Thu hồi số tiền đã tạm ứng cho Công ty cổ phần Điện Đông Dương.

- Đẩy nhanh kế hoạch thu vốn của các dự án đã kinh doanh.

- Triển khai huy động vốn của các dự án có thể huy động vốn được để phục vụ SXKD.

- Lập kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án đã và sẽ triển khai trong thời gian tới.

- Đồng ý để Ban TGĐ xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ đợt 2 cho Công ty.

4. Về công tác tổ chức:

- Thống nhất đề nghị của Tổng giám đốc thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Kế hoạch - Đầu tư trên cơ sở tách chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Đầu tư hiện nay.

- Thống nhất đề nghị của Tổng giám đốc về thành lập Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh; giao Tổng giám đốc sớm hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế phân cấp quản lý.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty; Giám đốc các BQLDA, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:							TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như Điều 3, 							                 CHỦ TỊCH

- Các TV BKS, 							               Hoàng Văn Anh

- Lưu VT, HĐQT. 								(Đã ký)